ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH - TÀI LIỆU HỢP NHẤT TOÀN DIỆN (ALL-IN-ONE)

HỆ THỐNG MULTI-AGENT AI TỰ CHỦ THU THẬP, TRÍCH XUẤT CHỈ SỐ MỐI ĐE DỌA (IOCs),
LÀM GIÀU DỮ LIỆU VÀ SINH BÁO CÁO TÌNH BÁO AN NINH MẠNG (CTI)

| 👑 PHÚC (Trưởng nhóm) AI Core & CTI Reasoning Lead Lãnh thổ: src/core/ | 🛡️ KHANG Threat Intel & Enrichment Lead Lãnh thổ: src/security/ | ⚙️ LÂM Data Pipeline, DevOps & Dashboard Lãnh thổ: src/automation/ |
| --- | --- | --- |

TÓM TẮT ĐỀ TÀI TRONG 30 GIÂY: Hệ thống tự động hóa chu trình Tình báo Mối đe dọa (Cyber Threat Intelligence - CTI): Lâm xây dựng Data Pipeline tự động cào tin bài báo cáo bảo mật -> Phúc phụ trách Multi-Agent bóc tách IOCs (IP, Domain, Hash, CVE) và ánh xạ MITRE ATT&CK -> Khang làm giàu dữ liệu qua VirusTotal/AbuseIPDB và xuất gói STIX 2.1 -> Hệ thống tự động sinh quy tắc phòng thủ (Sigma/YARA rules) hiển thị trực quan trên Web Dashboard. GitHub Repository: https://github.com/newiexk-cyber/ai-devsecops-agent.git

1. BÀI TOÁN THỰC TIỄN & GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ

| ❌ KHÓ KHĂN CỦA CHUYÊN VIÊN SOC HIỆN NAY | ✅ ĐỘT PHÁ CỦA HỆ THỐNG AI AGENT CTI |
| --- | --- |
| • Quá tải thông tin: Hàng trăm báo cáo APT, tin tức mã độc xuất bản mỗi ngày, chuyên gia đọc thủ công không xuể. • Bỏ sót các chỉ số nguy hiểm (IOC) ẩn sâu trong văn bản dài. | • AI Agent tự động cào tin và đọc hiểu văn bản phi cấu trúc chỉ trong vài giây. • Tự động trích xuất chính xác 100% các IOC (IP, Hash, Domain, CVE) kèm ngữ cảnh. |
| • Tốn nhiều giờ tra cứu thủ công từng IP/Hash trên VirusTotal/Shodan. • Chậm trễ trong việc ánh xạ sang MITRE ATT&CK và viết rule phòng thủ. | • Tự động gọi API làm giàu dữ liệu (Threat Enrichment), tính điểm nguy hiểm. • Tự động ánh xạ ma trận MITRE ATT&CK và tự sinh rule YARA/Sigma nạp thẳng vào SIEM/Firewall. |

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MULTI-AGENT CTI (4 PHA VẬN HÀNH)

| BƯỚC | THÀNH VIÊN | HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ | KẾT QUẢ ĐẦU RA |
| --- | --- | --- | --- |
| Pha 1: Thu thập | LÂM (Data Pipeline) | Tự động cào dữ liệu từ TheHackerNews, BleepingComputer, CISA KEV, GitHub PoC. | Dữ liệu báo cáo thô (RawThreatData) |
| Pha 2: Trích xuất | PHÚC (AI Core) | AI trích xuất thực thể IOC (IP, Domain, Hash, CVE) và ánh xạ MITRE ATT&CK. | Danh sách ExtractedIOC & MitreTechnique |
| Pha 3: Làm giàu | KHANG (Threat Intel) | Gọi VirusTotal, AbuseIPDB, Shodan API kiểm tra danh tiếng; chuẩn hóa STIX 2.1. | Dữ liệu làm giàu (EnrichedIOC) & STIX Bundle |
| Pha 4: Phòng thủ | PHÚC & LÂM (Rule & Web) | AI sinh rule YARA/Sigma; Lâm hiển thị bản đồ trực quan lên Threat Intel Dashboard. | Dashboard trực quan & Báo cáo Tình báo hoàn chỉnh |

Chi tiết các Tác tử AI bên trong đồ thị LangGraph (Phúc phụ trách):

| TÁC TỬ (AGENT) | NHIỆM VỤ CHUYÊN TRÁCH | ĐẦU RA CỤ THỂ |
| --- | --- | --- |
| 1. IOC Extractor Agent | Đọc văn bản bài viết, bóc tách chính xác các IP, Domain, Hash, CVE, APT groups. | JSON danh sách IOC kèm câu văn bản ngữ cảnh. |
| 2. MITRE ATT&CK Mapper Agent | Phân tích hành vi mô tả (ví dụ lừa đảo qua email, chạy PowerShell ngầm) sang mã kỹ thuật T-code. | Ma trận kỹ thuật MITRE ATT&CK (T1566, T1059...). |
| 3. Defensive Rule Generator | Dựa trên IOC và kỹ thuật tấn công, tự động viết mã quy tắc phòng thủ. | File Sigma Rule cho SIEM và file YARA Rule cho Endpoint. |

3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & KẾT NỐI HỢP NHẤT CHO 3 MÁY (A - Z)

Để cả 3 máy của Phúc, Khang và Lâm hợp nhất vào một hệ thống chung, làm theo 5 bước chuẩn hóa:

| BƯỚC | THAO TÁC KỸ THUẬT | MỤC TIÊU & KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- |
| Bước 1: Cài đặt công cụ | 1. Cài đặt Python 3.11+ trên máy (tích chọn 'Add python.exe to PATH'). 2. Cài đặt Git (git-scm.com). 3. Tải và cài đặt Antigravity IDE (đăng nhập tài khoản Google). | Môi trường sẵn sàng chạy Python, Git và Antigravity. |
| Bước 2: Clone Repo về máy | Mở Terminal, gõ lệnh: git clone https://github.com/newiexk-cyber/ai-devsecops-agent.git Sau đó mở Antigravity IDE -> Chọn 'File -> Open Folder' -> Chọn thư mục dự án. | Toàn bộ mã nguồn, giao ước schemas và tài liệu kéo về máy. |
| Bước 3: Tạo Thẻ Căn Cước (Quan trọng nhất) | Trong thư mục '.agents/', tạo file 'identity.txt': • Trên máy PHÚC: Gõ đúng chữ: phuc • Trên máy KHANG: Gõ đúng chữ: khang • Trên máy LÂM: Gõ đúng chữ: lam (File này được .gitignore bỏ qua, lưu cục bộ độc lập). | Agent tự động nhận diện danh tính từng người vĩnh viễn, không bao giờ phải xưng tên lại! |
| Bước 4: Cài đặt thư viện | Mở Terminal ngay trong Antigravity IDE, gõ lệnh: pip install -r requirements.txt | Cài đặt xong LangGraph, Pydantic, FastAPI, Pandas, Matplotlib... |
| Bước 5: Kích hoạt Agent | Mở khung Chat Antigravity lên và gõ: "Chào Anti, hãy kiểm tra danh tính của tôi và đọc file .agents/AGENTS.md để bắt đầu hỗ trợ tôi nhé!" | Anti chào đúng tên (Phúc/Khang/Lâm), nhận diện đúng thư mục và kế hoạch tuần! |

4 Cơ chế tự động hóa 100% trong quá trình làm việc hàng ngày:

| CƠ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA | MÔ TẢ VẬN HÀNH NGẦM |
| --- | --- |
| 1. Tự nhận diện danh tính (Zero-Prompt) | Agent tự đọc '.agents/identity.txt'. Biết ngay Phúc (AI Core), Khang (Threat Intel), Lâm (Data Pipeline). |
| 2. Tự động kéo code mới (Auto-Pull) | Mỗi khi bắt đầu làm tính năng mới, Agent tự chạy 'git pull origin main --rebase' để nạp toàn bộ code mới nhất của các bạn. |
| 3. Tự động bảo vệ ranh giới (Territory Guard) | Phúc chỉ sửa 'src/core/', Khang trong 'src/security/', Lâm trong 'src/automation/'. Nếu lỡ bảo sửa file bạn mình, Agent tự động từ chối để tránh hỏng code. |
| 4. Tự động hỏi đẩy code (Auto-Push) | Viết code và test xong, Agent tự hỏi: 'Tôi đã hoàn thành code. Bạn có muốn tôi commit và đẩy lên nhánh feat/[tên]-dev trên GitHub không?' |

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 8 TUẦN (CHECKLIST CHO TỪNG THÀNH VIÊN)

| TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG, KIẾN TRÚC & THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Chốt đề cương, thiết kế luồng Multi-Agent và dựng khung dự án |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Thiết kế LangGraph StateGraph (Ingest -> Extract -> Enrich -> Rule). [ ] Định nghĩa cấu trúc State dữ liệu chung trong shared/schemas.py. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Đăng ký API Key miễn phí (VirusTotal, AbuseIPDB, Shodan). [ ] Nghiên cứu định dạng dữ liệu chuẩn quốc tế STIX 2.1. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Khởi tạo Git Repo, cấu hình phân quyền branch, file identity.txt. [ ] Dựng khung FastAPI Backend và script sync.py đồng bộ. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Bản đề cương nộp trường, Repo GitHub sẵn sàng, Sơ đồ kiến trúc. |  |  |

| TUẦN 2: BÓC TÁCH IOC & THU THẬP DỮ LIỆU ĐA NGUỒN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: AI bóc tách được IOC đầu tiên & Thu thập được bài viết tự động |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Viết Prompt IOC Extractor bóc tách IP, Domain, Hash, CVE từ văn bản. [ ] Thử nghiệm gọi LLM (DeepSeek / Qwen 2.5 Coder) bóc tách JSON chuẩn. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Viết script Python kết nối VirusTotal API kiểm tra danh tiếng IP/Hash. [ ] Viết hàm bóc tách thông tin engine gắn cờ độc hại. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Viết module Collector cào tin tự động từ RSS TheHackerNews, BleepingComputer. [ ] Lưu trữ bài viết thô vào Database dạng RawThreatData. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Tool cào tin chạy tự động, Agent bóc tách được danh sách IOC thô. |  |  |

| TUẦN 3: LÀM GIÀU DỮ LIỆU & ÁNH XẠ MITRE ATT&CK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Kết nối API kiểm tra độ độc hại & Phân tích kỹ thuật tấn công |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Viết Prompt MITRE ATT&CK Mapper nhận diện chiến thuật và mã T-code. [ ] Xây dựng bộ lọc loại bỏ IOC nhiễu (IP nội bộ 192.168.x, domain sạch). | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Tích hợp AbuseIPDB API để lấy điểm tự tin đe dọa (Abuse Score 0-100). [ ] Hoàn thiện module enrichment_service.py xuất ra EnrichedIOC. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Xây dựng Database SQLite/PostgreSQL lưu trữ các IOC và báo cáo. [ ] Viết REST API endpoints trong FastAPI trả dữ liệu cho giao diện. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Dữ liệu IOC được gắn nhãn độc hại thật/giả và gán mã MITRE ATT&CK. |  |  |

| TUẦN 4: SINH QUY TẮC PHÒNG THỦ & CHUẨN HÓA STIX 2.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: AI tự động viết rule Sigma/YARA & Đóng gói dữ liệu quốc tế |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Viết Prompt Rule Generator tự sinh mã Sigma Rule cho SIEM và YARA Rule cho Endpoint. [ ] Viết hàm kiểm tra cú pháp (Validator) đảm bảo rule không bị lỗi syntax. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Xây dựng module stix_converter xuất toàn bộ IOC sang gói STIX 2.1 JSON. [ ] Kiểm tra tính tương thích của gói STIX trên công cụ chuẩn. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Dựng khung giao diện Web Dashboard (trang xem bài báo cáo và bảng danh sách IOC). [ ] Thiết kế màu sắc cảnh báo: Đỏ (Độc hại), Vàng (Nghi vấn), Xanh (Sạch). | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Agent sinh được file rule YARA/Sigma hợp lệ và xuất được gói STIX 2.1. |  |  |

| TUẦN 5: GHÉP NỐI HỆ THỐNG END-TO-END (MVP HOÀN CHỈNH) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Chu trình khép kín: Link bài báo -> Bóc tách -> Làm giàu -> Sinh rule |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Ghép nối hoàn chỉnh luồng LangGraph: Nhận bài báo -> Bóc tách -> Gọi Khang làm giàu -> Sinh rule phòng thủ. [ ] Tối ưu hóa xử lý bất đồng bộ (async) và xử lý lỗi timeout. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Kiểm thử tính ổn định của API VirusTotal khi chạy số lượng lớn IOC. [ ] Bắt đầu thu thập 50 báo cáo APT từ Mandiant/CISA để làm Dataset. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Kết nối Web Dashboard với Backend: Người dùng dán link bài báo -> Bấm nút 'Phân tích' -> Hiển thị kết quả. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Hệ thống MVP chạy mượt mà từ đầu đến cuối trên trình duyệt Web. |  |  |

| TUẦN 6: HOÀN THIỆN WEB DASHBOARD & ĐÓNG GÓI DOCKER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Trực quan hóa bản đồ tương quan IOC & Đóng gói hệ thống |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Hoàn thiện Prompt tóm tắt chiến dịch (Executive Summary) cho báo cáo. [ ] Rà soát toàn bộ code trong src/core/, dọn dẹp biến thừa. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Hoàn thiện bộ Dataset 50 báo cáo APT có nhãn chuẩn (Ground Truth). [ ] Viết script tự động đánh giá hàng loạt (Batch testing). | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Tích hợp biểu đồ quan hệ IOC (Graph UI) và ma trận MITRE ATT&CK. [ ] Thêm nút 'Tải về Sigma Rule' và 'Tải về YARA Rule' trực tiếp trên Web. [ ] Đóng gói toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Web Dashboard hoàn chỉnh, có biểu đồ đẹp mắt, Docker chạy 1 lệnh. |  |  |

| TUẦN 7: ĐO ĐẠC BENCHMARK & VIẾT BÁO CÁO ĐỒ ÁN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Thu thập số liệu khoa học và hoàn thiện bản thảo báo cáo |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Viết Chương 2 & 3 báo cáo: Kiến trúc Multi-Agent CTI, Thiết kế Prompt. [ ] Phân tích các trường hợp ngoại lệ (Edge Cases) của AI. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Chạy Benchmark trên 50 báo cáo APT: Tính toán Precision, Recall, F1-Score. [ ] Vẽ biểu đồ khoa học so sánh hiệu quả; viết Chương 1 & 4 báo cáo. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Viết Chương 3: Kiến trúc Pipeline, Web Dashboard, Docker. [ ] Chụp màn hình Dashboard, lưu log kết quả làm minh chứng. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Bảng số liệu thực nghiệm khoa học, Bản thảo đầy đủ cuốn báo cáo. |  |  |

| TUẦN 8: HOÀN THIỆN, LÀM SLIDE & DIỄN TẬP BẢO VỆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Chốt báo cáo, làm slide chuyên nghiệp và diễn tập bảo vệ đạt điểm 10 |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Hoàn thiện Slide (phần Kiến trúc AI & MITRE); chủ trì bảo vệ thử và chuẩn bị câu hỏi phản biện hội đồng. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Hoàn thiện Slide (phần Threat Enrichment & Số liệu đo đạc khoa học). | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Hoàn thiện Slide (phần Demo Dashboard); quay 01 video demo 3 phút dự phòng (đề phòng mạng trường chập chờn). | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Cuốn báo cáo chính thức nộp trường, Slide bảo vệ, Video demo sẵn sàng. |  |  |

5. BỘ CÂU LỆNH PROMPT MẪU CHO TỪNG THÀNH VIÊN

| THÀNH VIÊN | TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG | MẪU CÂU LỆNH PROMPT CHUẨN |
| --- | --- | --- |
| 👑 PHÚC (AI Core) | Viết Agent bóc tách IOC & MITRE | "Hãy kiểm tra file docs/DACN.docx xem nhiệm vụ tuần này của tôi. Sau đó viết code trong src/core/ để xây dựng LangGraph StateGraph bóc tách các IOC (IP, Domain, Hash, CVE) từ RawThreatData và ánh xạ sang ma trận MITRE ATT&CK, xuất dữ liệu đúng chuẩn ExtractedIOC trong shared/schemas.py!" |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | Tích hợp API làm giàu dữ liệu | "Hãy hướng dẫn tôi viết module trong src/security/enrichment_service.py để gọi API VirusTotal và AbuseIPDB kiểm tra danh tiếng của các IOC do Phúc bóc tách ra, rồi đóng gói đúng chuẩn EnrichedIOC trong shared/schemas.py!" |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline & Web) | Xây dựng Collector cào tin tự động | "Hãy hướng dẫn tôi viết module trong src/automation/collectors/ để cào tin tức bảo mật mới nhất từ RSS TheHackerNews và BleepingComputer, đóng gói bài viết thành RawThreatData trong shared/schemas.py để chuyển cho Agent của Phúc phân tích!" |

Kịch bản Demo 3 phút ăn điểm tuyệt đối trước Hội đồng:

KỊCH BẢN BẢO VỆ 3 BƯỚC THỰC CHIẾN: • Phút 1 (Nhận tin): Lâm mở Threat Intel Dashboard, dán link một bài báo mã độc mới nhất từ TheHackerNews/BleepingComputer vào ô phân tích và bấm 'Kích hoạt Agent'. • Phút 2 (Xử lý): AI của Phúc tự bóc tách ra danh sách IP, Domain, Hash; ánh xạ kỹ thuật MITRE ATT&CK (T1059, T1566). Khang hiển thị điểm đe dọa đỏ rực từ VirusTotal/AbuseIPDB. • Phút 3 (Kết quả): Dashboard hiển thị bản đồ trực quan tương quan IOC và cung cấp 2 nút: 'Tải về Sigma Rule' và 'Tải về YARA Rule'. Bấm tải file mở trực tiếp cho hội đồng xem -> Kết thúc bảo vệ trọn vẹn.