BẢN ĐỀ CƯƠNG & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 8 TUẦN (RÚT GỌN)

HỆ THỐNG MULTI-AGENT AI TỰ CHỦ THU THẬP, TRÍCH XUẤT CHỈ SỐ MỐI ĐE DỌA (IOCs),
LÀM GIÀU DỮ LIỆU VÀ SINH BÁO CÁO TÌNH BÁO AN NINH MẠNG (CTI)

| 👑 PHÚC (Trưởng nhóm) AI Core & CTI Reasoning Lead | 🛡️ KHANG Threat Intel & Enrichment Lead | ⚙️ LÂM Data Pipeline, DevOps & Dashboard Lead |
| --- | --- | --- |

LỘ TRÌNH TỐI ƯU 8 TUẦN (INTENSIVE SPRINT): Để hoàn thành đồ án xuất sắc trong 8 tuần, khối lượng công việc được tinh gọn thành 4 giai đoạn trọng tâm: Tuần 1 (Thiết kế & Khung dự án) -> Tuần 2-4 (Xây dựng 3 Module cốt lõi chạy song song) -> Tuần 5-6 (Ghép nối hệ thống End-to-End & Dashboard trực quan) -> Tuần 7-8 (Đo đạc Benchmark 50 báo cáo, Viết báo cáo & Bảo vệ).

1. MA TRẬN PHÂN CÔNG VAI TRÒ 3 THÀNH VIÊN TRONG 8 TUẦN

| THÀNH VIÊN | VAI TRÒ CHÍNH | TRỌNG TÂM CÔNG VIỆC (8 TUẦN) | CÔNG NGHỆ CHÍNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 👑 PHÚC (Trưởng nhóm) | AI Core & CTI Reasoning Lead | • Tuần 1-2: Xây dựng LangGraph StateGraph, Prompt bóc tách IOCs. • Tuần 3-4: Xây dựng Prompt ánh xạ MITRE ATT&CK và sinh Sigma/YARA rules. • Tuần 5-6: Tối ưu đồ thị Agent, xử lý rate limit và ngoại lệ. • Tuần 7-8: Chủ trì viết Chương 2 & 3 báo cáo, làm slide thuyết trình. | Python 3.11 LangGraph DeepSeek / Qwen 2.5 OpenAI / Claude API |
| 🛡️ KHANG | Threat Intel & Enrichment Lead | • Tuần 1-2: Cấu hình API VirusTotal, AbuseIPDB, Shodan. • Tuần 3-4: Xây dựng Module làm giàu dữ liệu & xuất chuẩn STIX 2.1. • Tuần 5-6: Chuẩn bị Dataset 50 báo cáo APT thực tế (Ground Truth). • Tuần 7-8: Chạy đo đạc Precision, Recall; viết Chương 1 & 4 báo cáo. | VirusTotal API AbuseIPDB API STIX 2.1 SDK Pandas / Matplotlib |
| ⚙️ LÂM | Data Pipeline, DevOps & Dashboard Lead | • Tuần 1-2: Viết Collector tự động cào tin RSS, CISA KEV, GitHub. • Tuần 3-4: Xây dựng FastAPI Backend quản lý hàng đợi phân tích và SQLite. • Tuần 5-6: Phát triển Web Dashboard trực quan hóa IOC & ma trận MITRE. • Tuần 7-8: Đóng gói Docker Compose, quay video demo 3 phút, làm slide. | FastAPI / Uvicorn BeautifulSoup4 Next.js / TailwindCSS Docker Compose |

2. BẢNG CHECKLIST CHI TIẾT THEO TỪNG TUẦN (TIẾN ĐỘ 8 TUẦN)

| TUẦN 1: KHỞI ĐỘNG, KIẾN TRÚC & THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Chốt đề cương, thiết kế luồng Multi-Agent và dựng khung dự án |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Thiết kế LangGraph StateGraph (Ingest -> Extract -> Enrich -> Rule). [ ] Định nghĩa cấu trúc State dữ liệu chung trong shared/schemas.py. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Đăng ký API Key miễn phí (VirusTotal, AbuseIPDB, Shodan). [ ] Nghiên cứu định dạng dữ liệu chuẩn quốc tế STIX 2.1. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Khởi tạo Git Repo, cấu hình phân quyền branch, file identity.txt. [ ] Dựng khung FastAPI Backend và script sync.py đồng bộ. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Bản đề cương nộp trường, Repo GitHub sẵn sàng, Sơ đồ kiến trúc. |  |  |

| TUẦN 2: BÓC TÁCH IOC & THU THẬP DỮ LIỆU ĐA NGUỒN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: AI bóc tách được IOC đầu tiên & Thu thập được bài viết tự động |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Viết Prompt IOC Extractor bóc tách IP, Domain, Hash, CVE từ văn bản. [ ] Thử nghiệm gọi LLM (DeepSeek / Qwen 2.5 Coder) bóc tách JSON chuẩn. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Viết script Python kết nối VirusTotal API kiểm tra danh tiếng IP/Hash. [ ] Viết hàm bóc tách thông tin engine gắn cờ độc hại. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Viết module Collector cào tin tự động từ RSS TheHackerNews, BleepingComputer. [ ] Lưu trữ bài viết thô vào Database dạng RawThreatData. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Tool cào tin chạy tự động, Agent bóc tách được danh sách IOC thô. |  |  |

| TUẦN 3: LÀM GIÀU DỮ LIỆU & ÁNH XẠ MITRE ATT&CK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Kết nối API kiểm tra độ độc hại & Phân tích kỹ thuật tấn công |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Viết Prompt MITRE ATT&CK Mapper nhận diện chiến thuật và mã T-code. [ ] Xây dựng bộ lọc loại bỏ IOC nhiễu (IP nội bộ 192.168.x, domain sạch). | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Tích hợp AbuseIPDB API để lấy điểm tự tin đe dọa (Abuse Score 0-100). [ ] Hoàn thiện module enrichment_service.py xuất ra EnrichedIOC. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Xây dựng Database SQLite/PostgreSQL lưu trữ các IOC và báo cáo. [ ] Viết REST API endpoints trong FastAPI trả dữ liệu cho giao diện. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Dữ liệu IOC được gắn nhãn độc hại thật/giả và gán mã MITRE ATT&CK. |  |  |

| TUẦN 4: SINH QUY TẮC PHÒNG THỦ & CHUẨN HÓA STIX 2.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: AI tự động viết rule Sigma/YARA & Đóng gói dữ liệu quốc tế |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Viết Prompt Rule Generator tự sinh mã Sigma Rule cho SIEM và YARA Rule cho Endpoint. [ ] Viết hàm kiểm tra cú pháp (Validator) đảm bảo rule không bị lỗi syntax. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Xây dựng module stix_converter xuất toàn bộ IOC sang gói STIX 2.1 JSON. [ ] Kiểm tra tính tương thích của gói STIX trên công cụ chuẩn. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Dựng khung giao diện Web Dashboard (trang danh sách bài báo cáo). [ ] Thiết kế bảng hiển thị các IOC kèm điểm đe dọa màu xanh/đỏ. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Agent sinh được file rule YARA/Sigma hợp lệ và xuất được gói STIX 2.1. |  |  |

| TUẦN 5: GHÉP NỐI HỆ THỐNG END-TO-END (MVP HOÀN CHỈNH) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Chu trình khép kín: Link bài báo -> Bóc tách -> Làm giàu -> Sinh rule |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Ghép nối hoàn chỉnh luồng LangGraph: Nhận bài báo -> Bóc tách -> Gọi Khang làm giàu -> Sinh rule phòng thủ. [ ] Tối ưu hóa xử lý bất đồng bộ (async) và timeout API. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Kiểm thử tính ổn định của API VirusTotal khi chạy số lượng lớn IOC. [ ] Bắt đầu thu thập 50 báo cáo APT từ Mandiant/CISA để làm Dataset. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Kết nối Web Dashboard với Backend API: Người dùng dán link bài báo -> Bấm nút 'Phân tích' -> Hiển thị kết quả. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Hệ thống MVP chạy mượt mà từ đầu đến cuối trên trình duyệt Web. |  |  |

| TUẦN 6: HOÀN THIỆN WEB DASHBOARD & ĐÓNG GÓI DOCKER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Trực quan hóa bản đồ tương quan IOC & Đóng gói hệ thống |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Hoàn thiện Prompt tóm tắt chiến dịch (Executive Summary) cho báo cáo. [ ] Rà soát toàn bộ code trong src/core/, dọn dẹp biến thừa. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Hoàn thiện bộ Dataset 50 báo cáo APT có nhãn chuẩn (Ground Truth). [ ] Viết script tự động đánh giá hàng loạt (Batch testing). | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Tích hợp biểu đồ quan hệ IOC (Graph UI) và ma trận MITRE ATT&CK. [ ] Thêm nút 'Tải về Sigma Rule' và 'Tải về YARA Rule' trực tiếp trên Web. [ ] Đóng gói toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Web Dashboard hoàn chỉnh, có biểu đồ đẹp mắt, Docker chạy 1 lệnh. |  |  |

| TUẦN 7: ĐO ĐẠC BENCHMARK & VIẾT BÁO CÁO ĐỒ ÁN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Thu thập số liệu khoa học và hoàn thiện bản thảo báo cáo |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Viết Chương 2 & 3 báo cáo: Kiến trúc Multi-Agent CTI, Thiết kế Prompt. [ ] Phân tích các trường hợp ngoại lệ (Edge Cases) của AI. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Chạy Benchmark trên 50 báo cáo APT: Tính toán Precision, Recall, F1-Score. [ ] Vẽ biểu đồ khoa học so sánh hiệu quả; viết Chương 1 & 4 báo cáo. | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Viết Chương 3: Kiến trúc Pipeline, Web Dashboard, Docker. [ ] Chụp màn hình Dashboard, lưu log kết quả làm minh chứng. | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Bảng số liệu thực nghiệm khoa học, Bản thảo đầy đủ cuốn báo cáo. |  |  |

| TUẦN 8: HOÀN THIỆN, LÀM SLIDE & DIỄN TẬP BẢO VỆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần: Chốt báo cáo, làm slide chuyên nghiệp và diễn tập bảo vệ đạt điểm 10 |  |  |
| 👑 PHÚC (AI Core) | [ ] Hoàn thiện Slide (phần Kiến trúc AI & MITRE); chủ trì bảo vệ thử và chuẩn bị câu hỏi phản biện hội đồng. | Chưa làm [ ] |
| 🛡️ KHANG (Threat Intel) | [ ] Hoàn thiện Slide (phần Threat Enrichment & Số liệu đo đạc khoa học). | Chưa làm [ ] |
| ⚙️ LÂM (Data Pipeline) | [ ] Hoàn thiện Slide (phần Demo Dashboard); quay 01 video demo 3 phút dự phòng (đề phòng mạng trường chập chờn). | Chưa làm [ ] |
| 🎯 Sản phẩm nghiệm thu: Cuốn báo cáo chính thức nộp trường, Slide bảo vệ, Video demo sẵn sàng. |  |  |